|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 -2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения  Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района»

на 2020 -2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | апрель – октябрь | 992 12101S2440 240 | 0,0 | 0,0 | 1533,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | апрель, май, | 992 1210100131 240 | 0,0 | 299,9 | 20,7 | 340,1 |
| 1.1.2 | Нанесение дорожной разметки |  |  | апрель, август | 992 0409 1210100127 240 | 0,0 | 36,9 | 24,5 | 0,0 |
| 1.1.3 | Устройство светофорного комплекса |  |  | март | 992 0409 1210100129 240 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Изготовление, корректировка существующего проекта организации дорожного движения |  |  | июнь | 992 0409 1210100141 240 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  | декабрь | 992 0409 1210100125 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
|  | Итого 2020 год |  |  |  |  | 59,3 | 387,8 | 1578,5 | 351,8 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | сентябрь | 992 12101S2440 240 | 0,0 | 0,0 | 1631,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | сентябрь | 992 1210102440 240 | 0,0 | 0,0 | 115,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | апрель-май | 992 1210100131 240 | 0,0 | 199,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  | август | 992 1210100127 240 | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 0,0 |
|  | Работы по изготовлению схем и межевых планов на земельные участки под автодорогами. |  |  | май | 992 1210100126 240 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого 2021 год |  |  |  |  | 0,0 | 391,2 | 1967,5 | 0,0 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                        Е.В. Берсенева