|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Благоустройство территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района

«Благоустройство территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Приобретение саженцев | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | октябрь | 992 0503 2710100315 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |
| 1.1.2 | Оплата за потребляемую электроэнергию |  |  | январь-декабрь | 992 0503 2710100314 240 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 1.1.3 | Приобретение МАФ |  |  | июль октябрь | 992 0503 2710162980 240 992 0503 2710100316 240 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 18,4 0,0 | 0,0 2,0 |
| 1.1.4 | Освещения центрального парка с. Пушкинского |  |  | август-сентябрь Август | 992 0503 2710100316 240 992 0503 2710162980 240 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 389,3 116,6 | 0,0 0,0 |
| 1.1.5 | Валка деревьев на центральном парке с. Пушкинского |  |  | июнь | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 107,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Строительный контроль |  |  | декабрь | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,9 |
| 1.1.7 | Благоустройство прилегающей территории КМУК ЦКД Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  | ноябрь-декабрь | 992 0503 2710100952 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,4 |
| 1.1.8 | Разработка и проверка сметной документации, авторский надзор |  |  | июнь, август -октябрь | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | 32,4 |
| итого |  |  |  | 2020 год |  | 63,0 | 171,0 | 591,4 | 1651,1 |
| 1.1.1 | Топографическая съемка земельных участков | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | март, август | 992 0503 2710100316 240 | 62,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оплата за потребляемую электроэнергию |  |  | январь-декабрь | 992 0503 2710100314 240 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,2 |
| 1.1.3 | Освещения центрального парка с. Пушкинского |  |  | август | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 7,6 | 372,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Разработка и проверка сметной документации, авторский надзор |  |  | май, август | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 60,0 | 103,3 | 47,9 |
| 1.1.4 | Приобретение МАФ |  |  | июль | 992 0503 2710160390 240 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Благоустройство прилегающей территории КМУК ЦКД Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  | июль | 992 0503 2710160390 240 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | памяти воинов с. Пушкинское 1941-1945 годов» по адресу: Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская,171. |  |  | июль | 992 0503 2710160390 240 | 0,0 | 0,0 | 136,7 | 0,0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории кладбища |  |  | сентябрь | 992 0503 2710100953 240 | 0,0 | 0,0 | 1643,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 123,3 | 128,9 | 2548,7 | 109,1 |
|  | Всего по муниципальной программе с 2020 по 2021 год |  |  |  |  | 186,3 | 299,9 | 3140,1 | 1760,2 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                             Е.В. Берсенева