|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Благоустройство территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района

«Благоустройство территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события |  | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события |  | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  | Январь- декабря 2020 года | 992 0503 2710100316 240 |  | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,1 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100314 240 |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 1.1.3 | Мероприятия по озеленению |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100315 240 |  | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории общего пользования, являющейся объектом благоустройства, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц -"Благоустройство прилегающей территории КМУК ЦКД Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района" |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100952 240 |  | 0,0 | 0,0 | 1328,4 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по решению социально значимых вопросов местного значения |  |  |  |  |  | 992 0503 2710162980 240 |  | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,2 | 384,2 | 1594,0 | 249,1 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство прилегающей территории кладбища |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  | Январь-декабрь 2021 года | 992 0503 2710100953 240 |  | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 1837,7 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100314 240 |  | 60,0 | 104,6 | 104,6 | 149,2 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100316 240 |  | 40,0 | 139,0 | 376,4 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области благоустройства победителям краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" |  |  |  |  |  | 992 0503 2710160390 240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,7 |
| итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 243,6 | 481,0 | 2305,6 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  | Январь-декабрь 2022 года | 992 0503 2710100314 240 |  | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 558,8 |
| 1.1.2 | Создание и обустройство мест автомобильных парковок на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, автомобильная парковка |  |  |  |  |  | 992 0503 27101S2720 240 992 0503 2710102720 244 |  | 0,0 0,0 | 668,4 352,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100316 240 |  | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятия по инвентаризации кладбищ |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100317 240 |  | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 | 1215,7 | 113,1 | 558,8 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению | муниципальная программа |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь 2023 года |  |  | 992 0503 2710100314 240 | 101,0 | 101,0 | 261,1 | 103,0 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100316 240 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  | Благоустройство территории общего пользования, являющейся объектом благоустройства, который беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц «Благоустройство территории Парковой зоны Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (строительство открытой волейбольной площадки с трибунами и ограждением) |  |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100318 240 |  | 880,4 |  |  |
| итого на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,0 | 981,4 | 306,1 | 103,0 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению | муниципальная программа |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь 2024 года |  |  | 992 0503 2710100314 240 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 104,2 |
| 1.1.2 | Мероприятия в области благоустройства победителям краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" |  |  |  | июль-сентябрь 2024 года |  |  | 992 0503 2710160390 240 |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992 0503 2710100390 240 |  |  | 300,0 |  |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | октябрь-декабрь 2024 года |  |  | 992 0503 2710100316 240 |  |  |  | 25,0 |
| итого на 2024год |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 | 102,0 | 802,0 | 129,2 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по уличному освещению | муниципальная программа |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь 2025 года |  |  | 992 0503 2710100314 240 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 114,2 |
| 1.1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | март 2025 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по организации благоустройства сельских территорий (поселения) |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 347,2 |  |
| итого на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,0 | 112,0 | 459,2 | 114,2 |
| Всего по муниципальной программе с 2020 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,0 | 3038,9 | 3755,4 | 3459,9 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                             Е.В. Берсенева