|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 -2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения  Гулькевичского района «Обеспечение

безопасности дорожного движения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района»

на 2020 -2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2020 год | 992 0409 1910100139 240 | 0,0 | 54,2 | 52,2 | 93,6 |
| 2. | Установка и замена знаков дорожного ориентирования |  |  |  | 992 0409 1910100136 240 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 47,8 |
| итого 2020 год |  |  |  |  |  | 0,0 | 54,2 | 119,2 | 141,4 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2021 год | 992 0409 1910100139 240 | 0,0 | 191,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Установка и замена знаков дорожного ориентирования |  |  |  | 992 0409 1910100136 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 |
| 3. | Установка автономных светофорных комплексов на дорогах |  |  |  | 992 0409 1910100141 240 | 49,6 | 50,8 | 0,0 | 0,0 |
| итого 2021 год |  |  |  |  |  | 49,6 | 242,2 | 0,0 | 78,0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0409 1910100139 240 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Установка и замена знаков дорожного ориентирования |  |  |  | 992 0409 1910100136 240 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 59,1 |
| итого 2022 год |  |  |  |  |  | 0,0 | 54,1 | 15,2 | 59,1 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2023 год | 992 0409 1910100139 240 | 0,0 | 0,0 | 590,5 | 366,5 |
| 2. | Установка и замена знаков дорожного ориентирования |  |  |  | 992 0409 1910100136 240 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого 2023 год |  |  |  |  |  | 0,0 | 42,0 | 590,5 | 366,5 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2024 год | 992 0409 1910100139 240 | 189,0 | 134,0 | 150,0 | 326,0 |
| итого 2024 год |  |  |  |  |  | 189,0 | 134,0 | 150,0 | 326,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание уличного освещения | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 2025 год | 992 0409 1910100139 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 2. | Установка и замена знаков дорожного ориентирования |  |  |  | 992 0409 1910100136 240 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого 2025 год |  |  |  |  |  | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | Всего по муниципальной программе с 2020-2025 год |  |  |  |  | 338,6 | 666,5 | 974,9 | 1271,0 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                             Е.В. Берсенева