|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 -2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения  Гулькевичского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района»

на 2020 -2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события |  | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события |  |  | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события |  | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  | апрель – октябрь |  | 992 12101S2440 240 | 0,0 |  | 0,0 | 1533,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | апрель, май, |  | 992 1210100131 240 | 0,0 |  | 299,9 | 20,7 | 340,1 |
| 2. | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | апрель, август |  | 992 0409 1210100127 240 | 0,0 |  | 36,9 | 24,5 | 0,0 |
| 3. | Устройство светофорного комплекса |  |  |  |  |  | март |  | 992 0409 1210100129 240 | 59,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Изготовление, корректировка существующего проекта организации дорожного движения |  |  |  |  |  | июнь |  | 992 0409 1210100141 240 | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | декабрь |  | 992 0409 1210100125 240 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,3 |  | 387,8 | 1578,5 | 351,8 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  | сентябрь |  | 992 12101S2440 240 | 0,0 | 0,0 |  | 1698,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | 992 1210102440 240 | 0,0 | 0,0 |  | 47,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | апрель-май |  | 992 1210100131 240 | 0,0 | 199,2 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | август |  | 992 1210100127 240 | 0,0 | 0,0 |  | 221,0 | 0,0 |
| 3. | Работы по изготовлению схем и межевых планов на земельные участки под автодорогами. |  |  |  |  |  | май |  | 992 1210100126 240 | 0,0 | 192,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 391,2 |  | 1967,5 | 0,0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение дорожной разметки |  | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  | декабрь |  | 992 1210100127 240 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 110,1 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  | Август ноябрь |  | 992 1210100131 240 | 0,0 | 0,0 |  | 620,5 | 319,7 |
| Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 620,5 | 429,8 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | муниципальная программа |  |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | сентябрь |  | 992 1210100127 240 |  | 0,0 | 0,0 |  | 145,0 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  | июль |  | 992 1210100131 240 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 270,7 |
| Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 145,0 | 270,7 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | муниципальная программа |  |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | сентябрь |  | 992 1210100127 240 |  | 0,0 | 0,0 |  | 139,9 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  | июль |  | 992 1210100131 240 |  | 0,0 | 0,0 |  | 609,7 | 0,0 |
| Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 749,6 | 0,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | муниципальная программа |  |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | сентябрь |  | 992 1210100127 240 |  | 0,0 | 184,9 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  | июль |  | 992 1210100131 240 |  | 0,0 | 0,0 |  | 901,5 | 0,0 |
| Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 184,9 |  | 675,8 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе с 2020 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,3 | 963,9 |  | 5962,6 | 1052,3 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                        Е.В. Берсенева